PLANO DE PRODUTO

Distribuição, licenciamento e provisionamento automático

Estratégia para transformar a plataforma nutricional atual em um produto comercial replicável, seguro e sustentável.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Status | Documento de planejamento futuro — executar após estabilização do sistema atual |
| Decisão recomendada | Começar com implantação individual gerenciada; evoluir para SaaS quando houver validação e receita |
| Princípio central | A nutricionista é dona das contas técnicas e dos dados clínicos; a plataforma automatiza a implantação |
| Horizonte | Piloto comercial, automação progressiva e posterior arquitetura multiempresa |

Resumo executivo O caminho mais coerente para vender cedo, com baixo custo próprio, é manter um único código-base e criar uma instalação isolada por nutricionista. Cada cliente mantém seu banco clínico, hospedagem e envio de e-mail. Um serviço central pequeno controla licença, versão e atualizações, sem armazenar prontuários. Depois, o provisionamento pode virar um assistente automático dentro do próprio sistema.

# 1. Ponto de partida

A aplicação atual já possui boa parte da base técnica necessária: frontend React/Vite, backend Fastify, PostgreSQL no Supabase, armazenamento de arquivos, envio por SMTP, migrações de banco, verificação de prontidão e assistente de configuração clínica.

Entretanto, o produto ainda opera como uma clínica única. A configuração é global, não existe isolamento por organização e a infraestrutura atual não foi desenhada para cadastrar várias nutricionistas no mesmo ambiente. Isso torna prematura uma venda como SaaS multiempresa.

# 2. Modelo recomendado para o primeiro lançamento

## Implantação individual gerenciada

Uma instalação lógica por nutricionista, publicada a partir do mesmo repositório central.

Um banco clínico e um espaço de arquivos separados, preferencialmente na conta da própria cliente.

Hospedagem, domínio e serviço de e-mail sob titularidade da cliente.

Uma licença mensal ou anual, com implantação inicial e suporte definidos em contrato.

Atualizações distribuídas de forma padronizada, acompanhadas de migrações e testes automáticos.

Por que começar assim? Permite comercializar sem reconstruir todo o sistema, evita misturar prontuários entre clínicas e transfere o custo variável da infraestrutura para quem a utiliza. A principal desvantagem — administrar várias instalações — é reduzida por automação, monitoramento e um processo único de atualização.

# 3. Arquitetura-alvo da primeira fase

| Componente | Responsável / propriedade | Função |
| --- | --- | --- |
| Aplicação clínica | Cliente, com manutenção do fornecedor | Painel da nutricionista, site público e portal do paciente. |
| Banco clínico | Cliente | Pacientes, prontuários, agenda, mensagens, consentimentos e auditoria. |
| Armazenamento | Cliente | Exames, documentos e materiais; nunca embutidos no serviço de licença. |
| E-mail transacional | Cliente | Confirmações, recuperação de conta, finalização e notificações. |
| Serviço de licença e versão | Fornecedor | Plano, validade, versão permitida e status da instalação; sem dados clínicos. |
| Código e releases | Fornecedor | Fonte privada, pacotes assinados, migrações e histórico de versões. |
| Monitoramento | Compartilhado por contrato | Disponibilidade, erros técnicos e alertas, com minimização de dados pessoais. |

## Separação de dados

O banco central do fornecedor deve guardar somente informações comerciais e operacionais: clínica, identificador da instalação, plano, validade, versão e eventos técnicos mínimos. O banco da cliente guarda todo o conteúdo clínico. Essa separação reduz exposição, facilita encerramento contratual e deixa claro quem controla os dados.

# 4. Experiência de configuração da nutricionista

A experiência futura deve acontecer em um único assistente, sem exigir conhecimento técnico. A cliente autoriza cada fornecedor e acompanha o progresso em linguagem simples.

| Etapa | Experiência da cliente | Automação do sistema |
| --- | --- | --- |
| 1. Criar acesso | Cadastro, confirmação de e-mail e aceite dos termos. | Cria registro comercial e inicia implantação. |
| 2. Conectar infraestrutura | Botões como “Conectar banco”, “Conectar hospedagem” e “Conectar e-mail”. | Recebe autorização temporária e limitada; nunca solicita senha por mensagem. |
| 3. Configurar clínica | Nome, identidade visual, endereço, horários, contatos e domínio opcional. | Valida campos e prepara configurações. |
| 4. Provisionar | A cliente acompanha uma lista de progresso. | Aplica schema, storage, variáveis, administrador e publicação. |
| 5. Validar | Teste guiado de login, agenda, prontuário, e-mail e portal. | Executa health checks e registra a versão. |
| 6. Publicar | Exibe endereço final e orientações iniciais. | Ativa licença e gera relatório de implantação. |

# 5. Níveis de automação

| Nível | Como funciona | Quando adotar |
| --- | --- | --- |
| A — Assistido | A cliente cria as contas; o implantador insere as conexões e executa um instalador padronizado. | Primeiros clientes e validação comercial. |
| B — Tokens limitados | A cliente gera credenciais temporárias com escopo mínimo; o sistema provisiona e revoga ao terminar. | Após o fluxo manual estar estável. |
| C — OAuth oficial | Botões de conexão autorizam fornecedores sem compartilhar senhas. | Quando volume justificar integrações e manutenção. |
| D — SaaS multiempresa | Cadastro e publicação imediatos em infraestrutura central com isolamento por clínica. | Somente após receita, observabilidade e testes rigorosos de segregação. |

# 6. Ferramentas sugeridas

| Área | Ferramenta inicial | Observação |
| --- | --- | --- |
| Código e releases | GitHub privado | Um repositório central, tags de versão e pipeline de implantação. |
| Frontend/backend | Stack atual React + Vite + Fastify | Preserva investimento e reduz retrabalho. |
| Banco e arquivos | Supabase/PostgreSQL + Storage | Projeto separado por cliente na fase individual. |
| Hospedagem | Vercel ou alternativa comercial compatível | O plano deve permitir uso comercial e atender os requisitos do produto. |
| E-mail | SMTP da cliente ou provedor transacional | Configurar SPF, DKIM e DMARC quando aplicável. |
| Aplicativo | PWA primeiro; Tauri depois | O executável melhora distribuição, mas servidor e banco continuam online. |
| Licenciamento | API central pequena | Entitlements assinados, tolerância offline curta e auditoria técnica. |
| Domínio | Subdomínio padrão; domínio próprio opcional | Domínio próprio entra quando a cliente desejar e assumir o custo. |

# 7. Licença, expiração e continuidade

A licença deve ser validada online em intervalos controlados, com comprovante assinado e período curto de tolerância offline.

Expiração nunca deve apagar, corromper ou esconder dados. O modo adequado é somente leitura, com exportação disponível e aviso claro de regularização.

Bloqueios devem atingir funções comerciais e novas gravações, preservando acesso necessário à continuidade e portabilidade dos registros.

Atualizações devem usar versões, changelog, backup anterior, migrações idempotentes e possibilidade de reversão compatível.

# 8. Segurança, privacidade e conformidade

Dados de saúde exigem tratamento reforçado Prontuários, exames e informações clínicas são dados pessoais sensíveis. Antes da operação comercial, contratos, controles de acesso, auditoria, retenção, backup, resposta a incidentes e responsabilidades entre as partes devem ser formalizados.

Isolamento comprovado entre clínicas e princípio de menor privilégio em todas as integrações.

Criptografia em trânsito e em repouso, autenticação forte e sessões revogáveis.

Logs sem conteúdo clínico desnecessário; trilha de auditoria para acesso, edição e exportação.

Backups testados e plano de recuperação, não apenas backup configurado.

Contrato definindo controladora, operadora, suboperadores, suporte, incidente, saída e portabilidade.

Revisão jurídica e regulatória antes do lançamento; este documento não substitui aconselhamento jurídico.

# 9. Roteiro recomendado

| Fase | Entregas principais | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0. Estabilizar produto atual | Fechar fluxos clínicos, teleconsulta, notificações, e-mail, responsividade, testes e observabilidade. | Uso interno confiável sem erros críticos recorrentes. |
| 1. Preparar produto instalável | Configuração externa, migrações repetíveis, health check, documentação, backups e marca parametrizada. | Nova clínica implantada por checklist sem editar código. |
| 2. Piloto individual | Licença simples, instalação assistida, contrato, suporte e 2–5 clientes piloto. | Implantações reproduzíveis e custos conhecidos. |
| 3. Automatizar | Portal de implantação, tokens limitados, provisionamento, validação e atualização central. | Maioria das etapas sem intervenção técnica. |
| 4. PWA e aplicativo | Instalação PWA; avaliar Tauri e atualização do cliente desktop. | Benefício comprovado sem duplicar backend. |
| 5. Evoluir para SaaS | Clínicas, membros, papéis, tenant_id, políticas de isolamento, billing e administração central. | Testes de segregação, capacidade, suporte e conformidade aprovados. |

# 10. Critérios de pronto para vender

Uma nova instalação é criada sem alterar código-fonte específico do cliente.

O banco da cliente pode ser migrado, restaurado e exportado por processo documentado.

Nenhuma informação clínica chega ao serviço central de licença ou aos logs de produto.

Falhas de e-mail, banco, storage e publicação produzem mensagens úteis e são recuperáveis.

A atualização é testada em ambiente de homologação e possui plano de rollback.

Cancelamento, expiração e transferência de titularidade possuem fluxo definido.

Termos de infraestrutura permitem uso comercial; custos e limites estão registrados.

Contratos, política de privacidade, segurança e suporte foram revisados profissionalmente.

# 11. Decisões adiadas conscientemente

Não é necessário decidir agora o fornecedor definitivo de cobrança, o empacotamento desktop, a arquitetura multiempresa completa ou integrações OAuth com todos os provedores. Essas decisões devem ser tomadas após estabilização técnica e aprendizagem com clientes piloto. O projeto atual deve apenas evitar bloqueios à futura parametrização, migração e automação.

# 12. Próxima ação após concluir o sistema

Marco recomendado Criar um “kit de implantação piloto” contendo: configuração por variáveis, identidade visual parametrizada, migrações reproduzíveis, criação segura do administrador, verificação de saúde, backup inicial, testes essenciais, contrato operacional e relatório final. Em seguida, implantar uma segunda clínica de teste. Se ela puder ser criada sem alterar o código, o produto estará pronto para o primeiro piloto comercial.

# Registro da decisão

| Decisão | Situação |
| --- | --- |
| Modelo inicial | Implantação individual gerenciada — recomendado. |
| Titularidade de dados e contas | Nutricionista/cliente — recomendado. |
| Banco central | Somente licença, versão e operação mínima — recomendado. |
| Aplicativo desktop | Posterior; PWA primeiro — recomendado. |
| Provisionamento totalmente automático | Evolução gradual após pilotos — recomendado. |
| SaaS multiempresa | Fase futura, após validação e receita — adiado conscientemente. |

Documento interno de planejamento. Premissas de custos, termos de fornecedores e requisitos legais devem ser revalidados na data de execução.